附件4：

重要地质灾害隐患点专项勘查规划表

| 进度安排 | 序号 | 专项勘查项目名称 | 经费估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 1 | 阿克陶县1:5万地质灾害详细调查（补充、更新调查） | 150 | 专项资金 |
|  | 2 | 314国道中巴公路奥依塔克镇-布伦口段地质灾害精细化调查 | 600 | 专项资金 |
| 2022-2023年 | 3 | 阿克陶县地质灾害风险调查评价 | 350 | 申请 专项资金 |
|  | 4 | 奥依塔克镇-森林公园地质灾害精细化调查 | 200 | 申请 专项资金 |
|  | 5 | 布伦口乡盖孜检查站崩塌灾害专项勘察 | 40 | 申请 专项资金 |
|  | 6 | 塔尔乡1-5村泥石流灾害专项勘察 | 90 | 申请 专项资金 |
|  | 7 | 克孜勒陶镇政府北泥石流灾害专项勘察 | 60 | 申请 专项资金 |
|  | 8 | 布伦口乡托喀依村泥石流灾害专项勘察 | 70 | 申请 专项资金 |
|  | 9 | 布伦口乡盖孜村泥石流灾害专项勘察 | 60 | 申请 专项资金 |
|  | 10 | 白沙湖游客中心泥石流和冰舌灾害专项勘察 | 100 | 申请 专项资金 |
|  | 11 | 阿克达拉牧场2村泥石流灾害专项勘察 | 50 | 申请 专项资金 |
| 2024-2025年 | 12 | 阿克陶县314国道K1579+150m崩塌灾害专项勘查 | 50 | 申请 专项资金 |
|  | 13 | 阿克陶县314国道K1551-K1618公路沿线15个泥石流灾害专项勘查 | 360 | 申请 专项资金 |
|  | 14 | 阿克陶县克孜勒陶镇喀拉塔什村泥石流灾害专项勘查 | 60 | 申请 专项资金 |
|  | 15 | 阿克陶县布伦口乡恰克尔艾格勒村泥石流灾害专项勘查 | 40 | 申请 专项资金 |
| 合计 |  |  | 2280 |  |