附表5

## 重要地质灾害隐患点治理工程规划列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **进度安排** | **序号** | **治理工程名称** | **经纬度** | **备注** |
| 2021年 | 1 | 阿克达拉牧场中心小学泥石流灾害治理工程 | 75°59′47″E  38°27′35″N | 申请国家（自治区）专项资金 |
| 2022年 | 2 | 阿克达拉牧场2村泥石流灾害治理工程 | 76°00′19″E  38°18′27″N |
| 2023年 | 3 | 布伦口乡盖孜新村泥石流灾害治理工程 | 75°18′20″E  38°46′31″N |
| 4 | 克孜勒陶镇政府北泥石流灾害治理工程 | 76°04′07″E  38°33′20″N |
| 2024年 | 5 | 布伦口乡恰克拉克村泥石流灾害治理工程 | 74°56′30″E  38°48′12″N |
| 6 | G314国道盖孜检查站崩塌灾害治理工程 | 75°19′05″E  38°46′42″N |
| 7 | 塔尔乡1-5村泥石流灾害治理工程 | / |
| 2025年 | 8 | 布伦口乡托喀依村泥石流灾害治理工程 | 75°28′58″E  38°52′17″N |