陶发改项目〔2026〕137号
关于2026年阿克陶县阳光房建设项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的批复
阿克陶县委政法委：

你单位报来《关于审批2026年阿克陶县阳光房建设项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的函》（陶党政法函字〔2026〕102号）、2026年阿克陶县阳光房建设项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）文本等有关材料收悉。经研究，现批复如下:                 

一、为深入贯彻落实党中央强边固防重要指示批示精神，扎实做好我县边境管控设施建设工作，同意实施2026年阿克陶县阳光房建设项目。

二、项目建设地点:阿克陶县布伦口乡、木吉乡。

三、项目建设规模及主要建设内容:新建阳光房2座，每座121.53平方米（以及其室内花卉草木、附属设施设备等），地上一层，钢结构。

四、项目总投资及资金来源:项目总投资200万元，资金来源为阿克陶县工会资金。

五、项目单位(法人)为阿克陶县委政法委，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为克州政法委，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为2026年6月-2026年8月。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行(详见附件1-1)。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全观，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十、请严格执行《中央预算内投资项目监督管理办法》，项目单位(法人)履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

十三、该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。本项目属于涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标的项目。同时，本项目其建筑工程未达到招标限额以上的，依法实行委托邀请招标，招标投标活动应当按照应进必进的要求进入统一的公共资源交易平台开展。
  本批复文件自印发之日起，有效期两年。
附件1-1：核准意见表

1-2：2026年阿克陶县阳光房建设项目概算表
2026年6月12日

    阿克陶县发展和改革委员会        2026年6月12日

附件1-1：

审批部门核准意见

项目名称：2026年阿克陶县阳光房建设项目
	
	招标范围
	招标组织

形  式
	招标方式
	不采用

招标方

式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√

	审批部门核准意见说明：同意核准。

2026年6月12日




1-2
概算表

	编号
	工程或费用名称
	估算价值（万元）
	技术经济指标
	

	
	
	建筑工程费
	其它费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值（元）
	%

	一
	建设费用
	170.93 
	
	170.93 
	
	
	
	85.46%

	1
	阳光房主体工程
	70.00 
	
	70.00 
	㎡
	243.06
	2880
	

	2
	围护采光工程及遮阳帘
	39.98 
	
	39.98 
	㎡
	243.06
	1645
	

	3
	室内绿化硬化及配套
	60.94 
	
	60.94 
	
	
	
	

	3.1
	绿植种植
	13.00 
	
	13.00 
	批
	1
	130000
	

	3.2
	花岗岩铺设
	3.50 
	
	3.50 
	㎡
	100
	350
	

	3.3
	喷泉、水池、假山
	15.00 
	
	15.00 
	座
	1
	150000
	

	3.4
	音响系统
	5.00 
	
	5.00 
	套
	1
	50000
	

	3.5
	管网铺装（水、电、暖）
	19.44 
	
	19.44 
	㎡
	243.06
	800
	

	3.6
	阳光房设施（秋千、座椅花架等）
	5.00 
	
	5.00 
	批
	1
	50000
	

	二
	工程建设其他费
	
	17.00 
	17.00 
	
	
	
	8.50%

	1
	设计费
	
	9.00 
	9.00 
	
	

	2
	地质勘察费
	
	2.40 
	2.40 
	
	

	3
	招标代理费
	
	1.60 
	1.60 
	
	

	4
	工程监理费
	
	3.00 
	3.00 
	
	

	5
	 施工图审查费
	
	1.00 
	1.00 
	
	

	三
	预备费
	
	12.07 
	12.07 
	5-8%
	6.04%

	四
	工程总投资
	170.93 
	29.07 
	200.00 
	
	

	
	
	85.46%
	14.54%
	
	
	100.00%


	




