| 2023年阿克陶县重点项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目个数 | 项目属地 | 建设性质 | 项目类别及名称 | 建设内容及规模 | 计划总投资 | 2023年计划投资 | 年度资金来源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任分工 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上级争取资金 | 地方财政资金 | 市场化资金 | 上级争取资金 |  | 地方财政资金 |  |  |  |  | 市场化资金 |  | 州级分管责任领导 | 项目专班 | 州级责任部门 |  | 责任县（市） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内预算资金 | 国家、自治区、部门专项补助资金 | 地方配套资金 | 衔接乡村振兴资金 | 援疆资金 | 专项债资金 | 一般债资金 | 企业自筹 | 其他 |  |  | 部门 | 责任领导 | 县（市） | 责任领导 |  |
| 一 | 81 |  |  | 产业经济 |  | 3256218 | 1125962 | 58630 | 310722 | 756610 | 45780 | 12850 | 12076 | 79236 | 0 | 187660 | 31750 | 756610 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1 | 阿克陶县 | 续建 | 阿克陶县葱岭能源有限公司孜洛依铁矿采选改扩建项目 | 60万吨改扩建到460万吨采矿工程项目、选厂改扩建项目、尾矿库建设项目 | 95000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 53 | 1 | 阿克陶县 | 续建 | 阿克陶县科邦锰业锰兴天霸巷道建设项目 | 开采能力28万吨/年 | 18000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 54 | 1 | 阿克陶县 | 续建 | 阿克陶县昆础铁矿业公司选矿厂及矿山提升改建项目 | 选矿厂及矿山提升改建 | 22000 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 55 | 1 | 阿克陶县 | 新建 | 阿克陶县晋鑫矿业有限责任公司 | 12万吨改扩建50万吨建设项目 | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 66 | 1 | 阿克陶县 | 新建 | 新疆中广联油气销售有限公司偏远乡村气化及配套项目 | 加油枪8条、加汽6条、宾馆2.8万平方米、汽车服务中心6000平方米等附属设施 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 79 | 1 | 阿克陶县 | 新建 | 阿克陶县智慧物流园区建设项目 | 新建建材批发市场4万平方米、新建物流集散中心5万平方米、新建自动化仓库50000平方米、场地硬化，宿舍1.5万平方米及其他配套设施 | 60000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 108 | 1 | 阿克陶县 | 新建 | 阿克陶江西工业园区道路建设项目 | 新建重工业园区、轻工业园区26公里道路及排水、绿化、亮化等配套基础设施 | 15000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |
| 110 | 1 | 阿克陶县 | 新建 | 阿克陶江西工业园区供排水建设项目 | 新建园区供水管网约30公里、排水管网约38公里，改建园区水厂6000立方水池及附属。 | 6000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 哈力别提·买买提吐尔干、阿不都卡德尔·毛尼亚孜 | 产业专班 | 州工信局 | 刘鹏 | 阿克陶县 | 陈敬华 |  |