# 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心部门单位整体支出绩效

# 自评报告

# （  2021年度）

部门单位名称（公章）：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

填报时间：    年  月   日

- 基本概况

## （一）单位基本情况

### 1.部门主要职能

1、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作:制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政带施、制定工作目标考评价体系并组织实施

2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核;

3、以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。

### 2.部门机构设置及人员构成

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心单位事业编制4名，实有人员7人。

### 3.年度重点工作

强化担当作为，聚焦主责主业、全力促进住建工作持续健康发展，全力做好民生工程。抗震减灾房建设工程。2021年，我县抗震减灾房建设任务为300套，其中：阿克陶镇32套、巴仁乡50套、皮拉勒乡180套、玉麦乡31套、原种场5套，加马铁热克乡2户。其中一般户为252户，监测户19户，低保户29户。截止10月1日，已开工300套，开工率100%，竣工300套，竣工率100%。开展农村危房改造政策宣讲10次，培训人员达300余人次。

## （二）决策过程

（1）召开会议，传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

（2）会同单位领导和有关科室负责人，对项目设施、设备状况和技术指标进行认真细致的检查摸排，列出各项维护、维修及设备更新、保养清单。

落实责任、严肃检查。

各乡（镇、场）要积极组建施工队，结合农村安居工程工作目标管理责任书，制定详细的工作方案，将工作任务层层分解到村、组、施工队，将责任直接明确到人，确保工程实施的每个环节都有人抓、有人管、有人落实。县安居办将进一步完善技术指导制度，每周不少于三次对工程建设情况进行督促检查。各乡（镇、场）要全力配合协助县安居办开展自查，及时整改自查发现的问题，确保将各项工作落到实处。

加大宣传、强化培训。

各乡（镇、场）要通过多种方式进行广泛的政策宣传，特别是要发挥好“访惠聚”工作队的作用，深入农户家中进行宣传动员，尤其要注重向四类重点对象宣传解释农村安居工程的好政策，有效调动农牧民建房的积极性。要继续加大对农村劳动力、农村工匠、有意愿建房户的建筑技能培训力度，保证农村安居工程建设技术力量；引导建房户提前订购建材，做好建材储备。工程对外发包的应建立相关施工制度。

（三）注重规划、提高质量。

乡（镇、场）要引导建房户依据村庄建设规划实施工程建设。要严格落实工程质量监管责任制，切实把工程质量安全监管贯穿于农村安居工程建设的全过程，加强对农村安居房建设的技术指导与监督管理，严把图纸审查关、建材质量关、构件制作关、现场施工关、竣工验收关，建立地基施工、主体施工、屋面施工分部分项检查验收制度，实行工程质量监管到村到户，确保农房建设的工程质量安全。散户住房未达到抗震房验收标准的，将扣除未达标户数的补助资金，同时还要追究责任单位分管领导、工作人员及村两委班子的相关责任。

（四）规范管理、完善档案。

按照《自治区安居富民农户档案管理工作制度》（新安富办函〔2013〕7号）要求，规范农村安居房建设信息管理。农户纸质档案必须包括档案表、农户申请、审批、公示、协议或合同等材料，要按照国家《全国扩大农村危房改造试点农户纸质档案表》以及其填报要求认真填写纸质档案。在此基础上根据工程进度及时、真实、完整、准确录入农户电子档案信息，电子档案信息将作为考核和监管的依据，直接监管到户。

（五）认真统计、及时报送。

各乡（镇、场）要安排专人负责将每周农村建房建材储备、任务落实、开工进度、质量安全、监督管理、工程竣工等情况进行认真统计，于每周4上报工程进度；要认真编写农村农村安居工程建设信息，将建设成效、经验做法、存在问题和工作建议等以简报、通报等形式，定期不定期上报相关网络平台进行宣传。

为确保我单位2019年度各项目的科学管理以及绩效评价工作顺利开展，成立了以项目负责人为组长、单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，全面开展绩效自评。

（三）项目资金分配

1.部门（单位）预算编制及分配依据

《自治区党委  自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件要求：“各级政府和各部门单位负责对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。各级财政部门建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实，同时要按预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本。”

我单位为贯彻落实《自治区党委  自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于开展2019年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕12号）等文件精神，按照全方位、全过程、全覆盖预算管理要求，将我单位部门整体支出纳入全过程预算管理。

### 2.分配结果

我单位资金分配与绩效目标一致，符合绩效目标合理性。

### 3.重点支出保障率

我单位本年主要实施阿克陶县农房抗震防灾工程建设项目重点项目，履行了以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。等主要职责。

本年度预算安排的重点项目支出1424.86万元，项目总支出1424.86万元，重点支出保障率为100%。

## （四）部门单位整体支出规模

### 1.预算执行情况

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为101.93万元，实际预算执行数99.41万元，预算执行率为97.52%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为3127.24万元，全年实际支出资金1544.9万元，预算执行率49.4%。

### 2.预算调整情况

我单位年初批复预算数101.93万元，年中调整数3025.31万元，调整后全年预算数3127.24万元，预算调整率3068%。

### 3.政府采购执行情况

我单位本年度需政府采购的预算数为0万元。

## （五）评价使用方法和主要内容、涉及范围

### 1.评价使用方法

本次评价主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

### 2.评价对象及主要内容

评价的对象及主要内容为:一是部门单位整体管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等；三是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和相关管理情况；四是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和资产变动情况。

### 3.涉及的范围

评价范围是对本单位整体支出从年度总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了全方位、多角度综合评价分析。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）预算管理情况

### 1.管理制度健全性

本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《阿克陶县住房和城乡建设局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《住建局单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

### 2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 3.预决算信息公开性

按照县财政局预决算信息公开工作要求，我单位在县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。

## （二）基本支出和使用情况

### 1.基本支出和使用情况

2021年本单位基本支出全年预算总额144.92万元，其中：人员经费131.75万元，公用经费13.17万元。实际支出120.04万元，基本支出预算执行率98%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

### 2.三公经费控制情况

我单位坚决贯彻落实中央、自治区、阿克陶县厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2021年“三公经费”预算为0.99万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为0.99万元，实际支出0万元，公务用车运行维护费控制率100%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

## （三）专项支出管理和使用情况

专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年本单位安排专项支出预算总额2982.31万元，实际支出1424.86万元，专项支出预算执行率47.8%。

2021年本单位共有5个资金项目，其中5个属经常性项目、0个属当年度新增项目，已完成项目5个、未完成项目0个。

# 三、部门单位专项组织实施情况

本年我单位实施专项项目5个，涉及金额2982.31万元，其中：中央专项项目5个涉及金额2982.31万元，自治区专项项目0个涉及金额0万元。

## （一）项目专项组织情况分析

### 1.前期准备

我单位成立专项支出绩效评价小组，成员如下：

刘赞勤任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

何世国任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

迪丽努尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核、填报等工作。通过与相关成员前期沟通，明确评价目标、识别重要评价事项和履行的评价责任。制定文件清单，了解项目基本情况，确认部门整体的绩效指标，梳理部门内部管理制度，确定当年整体绩效评价重点。

### 2.组织实施

根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

### 3.项目绩效情况

## 2021年本单位共有五个资金项目，为建房补助资金，建房补助，2017年整村推进路灯项目，安居富民及游牧民定居基础设施配套、2019安居富民及定居兴牧基础设施配套，建房补助资金，安居富民工程-盘活存量资金以上项目均已完成。

## （二）专项管理情况分析

### 1.项目资金情况

该项目预算资金2982.31万元，实际到位2982.31万元，实际支出1424.89万元。到位足额及时，预算编制依据充分，预算编制准确，资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；本项目严格按照《阿克陶县住房和城乡建设局单位财务管理制度》执行项目资金，实行专账核算、逐级审批。认真落实项目资金的使用各项管理制度，确保专款专用，及时拨付到位。

### 2.项目实施情况

项目组织情况：为保证项目实施的质量和时间进度，评价组根据项目人员专业技能、业务水平进行分工，组成项目小组。在项目实施过程中项目成员针对每日工作完成情况向项目组汇报，项目组长根据汇报情况合理调度，确保项目及时完成。

项目管理情况：根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

项目监管情况：不定期对项目进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。对检查中发现的问题，及时纠正。

### 3.项目绩效情况

成本控制情况：严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。

成本节约情况：项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。

### 4.项目效率性

项目实施进度：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。

项目完成质量：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。

### 5.项目效益性

预期目标完成程度：按预定目标完成了年初所设定的各项指标。专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。

项目实施对效益的影响：项目的实施有效提升了培训人员的爱国主义意识，持续保障了培训工作的顺利开展。

- 资产管理情况

## （一）资产管理规范性

我单位2021年资产合计数为1521.29万元，比上年增加97.12万元，主要原因是收到以前年度江西援疆资金，货币资金增加，其中：货币资金1521.29万元，比上年增加97.12万元；财政应返还额度0万元，比上年相比无变化；房屋0平方米0万元，比上年减少0万元；车辆2辆，33.08万元，与上年相比无变化；在建工程10493万元，与上年相比减少1389.2万元，减少原因为：一部分在建工程转固；办公设备及家具23.59万元，与上年相比无变化。我单位本年无资产处置情况,资产配置合理，使用规范，安全完整。

1.资产管理情况。

严格按照财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）工作要求，加强资产管理。一是严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。二是加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。三是定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。四是在摸清固定资产存量基础上，严格审核各股室资产配置需求，资产配置能通过调剂、收回出租出借等方式解决的，原则上不重新购置、建设、租用。

2.固定资产利用情况。

我单位固定资产56.67万元,其中:0套房屋0万元，2辆车33.08万元，0个专用设备0万元，111个办公设备23.59万元。目前正在使用的固定资产总额55.67万元，固定资产利用率为100%。

3.流动资产管理情况。

我单位根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

## （二）固定资产利用率

截止本年度固定资产账面净值56.67万元，年末实际在用固定资产56.67万元，固定资产利用率为100%。

- 部门单位整体支出绩效情况

部门单位整体支出自评表，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。

## （一）产出指标完成情况分析

### 1.产出数量

保障人员人数指标，预期指标是等于9人，实际完成值是9人，指标完成率是100%，达到预期目标。

保障车辆数（辆）指标，预期指标是等于2辆，实际完成值是2辆，指标完成率是100%，达到预期目标。

购买办公用品次数（次）指标，预期指标是大于等于2次，实际完成值是0，指标完成率是0%，没有达到预期指标，主要原因为：因为年初预算设置不合理，本年度实际没有购买办公用品。改进措施：加强年初预算的设置，做到预算与实际相符合。

危房改造户数(套)指标，预期指标是大于等于300套，实际完成值是300，指标完成率是100%，达到预期指标。

数量指标共计4个，完成4个，达到预期目标，数量指标完成。

2.产出质量

资金使用合格率指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到质量提升及标准。

危房改造验收合格率指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到质量提升及标准。

质量指标共计2个，完成2个，达到质量提升及标准。质量指标完成。

3.产出进度

资金拨付及时率（%）指标，预期指标是等于100%，实际完成值是100%，指标完成率是97.52%，未达到预期目标。主要原因为：因为年初预算设置不合理，本年度实际没有购买办公用品。改进措施：加强年初预算的设置，做到预算与实际相符合，达到预算执行。

4.产出成本

人员经费（万元）指标，预期指标是等于99.26万元，实际完成值是99.26万元，指标完成率是100%，达到成本控制及改善目标。

公用经费（万元）指标，预期指标是小于等于2.67万元，实际完成值是0.15万元，指标完成率是100%，达到成本控制及改善目标。

成本指标共计2个，完成2个，达到成本控制及改善目标，成本指标完成。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

无。

2.项目实施的社会效益分析

业务保障能力提升情况指标，预期指标是有效保障，实际完成值是有效保障，指标完成率是100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。

### 3.项目实施的生态效益分析

无。

### 4.项目实施的可持续影响分析

保障工程质量安全指标，预期指标是有效保障，实际完成值是有效保障，指标完成率是100%，实现部门绩效长效机制建设，提高工作效率目标。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

## （三）满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查抽样问卷，具体如下：

受益人口意度满意度指标，预期指标是大于等于98%，实际完成值是98%，指标完成率是98%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。

受益职工满意度指标，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是95%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。

满意度指标共计2个，完成2个，达到单位服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。

- 存在的主要问题

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。对数量指标、质量指标理解不透，项目不能量化，缺乏可衡量性和可实践性。

- 改进措施和建议

## （一）改进措施

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

加强整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标之间的对应性，关联性和可操作性。理解透对数量指标、质量指标，项目量化，加强可衡量性和可实践性。

## （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。