部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年县级市政维护绿化费

实施单位（公章）：阿克陶县环境卫生服务中心

主管部门（公章）： 阿克陶县环境卫生服务中心

项目负责人（签章）：毛海潮

填报时间：2025年04月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
　　（一）项目概况
　　1.项目背景
　本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价白山湖环卫工人工资项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。保障我单位环卫工人及时发放工资，提高生活水平。
　　2.主要内容及实施情况
　　（1）主要内容
　　通过使用该资金，用于城市绿化材料费，通过该项目的实施，保障城市维护绿化材料的正常购买，及时保障市政绿化维护工作的顺利开展。
　（2）实施情况
　　根据陶党纪字【2015】4号，有效保障及时保障市政绿化维护工作的顺利开展创造安全，舒适良好的环境，从而提高群众幸福度和归属感。
　　3.项目实施主体
机构设置情况：阿克陶县环境卫生服务中心只有1个机构组成的，无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，财务室，垃圾处理室，车队室、绿化队室。主要职能是 为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政工程设施管理作维护保障，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。
2024年度环境卫生服务中心编制人数12，与上年一致，没有增减变化。实有人数57人，其中：在职人员23人、减少1个人转退休;退休34人，增加1个人。
　　4.资金投入和使用情况
　    2024年度安排下达资金45万元，为本级财力安排资金，最终确定项目资金总数为45万元。其中：中央财政拨款0万元，自治区财政拨款0万元，本级财政拨款45万元，上年结余0万元。
　　截至2024年12月31日，实际支出20.96万元，预算执行率46.58%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

3.项目实施主体
机构设置情况：阿克陶县环境卫生服务中心只有1个机构组成的，无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，财务室，垃圾处理室，车队室、绿化队室。主要职能是 为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政工程设施管理作维护保障，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。
2024年度环境卫生服务中心编制人数12，与上年一致，没有增减变化。实有人数57人，其中：在职人员23人、减少1个人转退休;退休34人，增加1个人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

二、绩效评价工作开展情况
　　（一）绩效评价目的、对象和范围
　　1.绩效评价目的
　　为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对市政维护绿化费项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：
　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
　　本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
　　第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
毛海朝任评价组组长，职务为环境卫生服务中心主任，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
　　阿力木江任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
　　海力古，如山古丽，吐逊·努尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
　　第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
　　第四阶段：撰写与提交评价报告
　　项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
　　第五阶段：归集档案
　　建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“市政维护绿化费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为83.99分，绩效评级属于“良”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分17.33分，产出类指标得分26.66分，效益类指标得分20分。
　　（二）综合评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（　项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
　　（1）立项依据充分性：陶财预【2024】1号文件并结合阿克陶县环境卫生服务中心职责组织实施。围绕阿克陶县环境卫生服务中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
　　（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与环境卫生服务中心财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
　　（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.33分，得分率为86.65%。
　　（1）资金到位率：该项目总投资45万元，阿克陶县财政局实际下达经费45万元，其中当年财政拨款45万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
　　（2）预算执行率：本项目申请预算金额为45万元，预算批复实际下达金额为45万元截至 2024年 12 月 31日，资金执行20.96万元，资金执行率46.58%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣2.67分，得2.33分。
　　（3）资金使用合规性“市政维护绿化费”项目合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
　　（4）管理制度健全性：该项目严格按照《阿克陶县环境卫生服务中心财务制度》及市政维护绿化费金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
　　（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
　　（三）项目产出情况

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分26.66分，得分率为66.65%。
　　（1）对于“产出数量”
　绿化材料购置次数2次，与预期目标不一致，完成率20%，根据评分标准，该指标扣8分，得2分。
存在偏差：预期绩效目标10次，实际完成值为2次，偏差率为80% ，偏差原因：*****，采取的措施：*****。根据评分标准，该指标扣8分，得2分。
　　（2）对于“产出质量”：
　　“资金使用合规率（%）”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
　　（3）对于“产出时效”：
“资金拨付及时率（%）”，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
　　（4）对于“产出成本”：
“购买绿化材料成本（万元）”实际完成值20.96万元，指标完成率：46.58%，根据评分标准，该指标扣5.34分，得4.66分。
存在偏差：预期绩效目标45万元，实际完成值为20.96万元，偏差率为53.42% ，偏差原因：*****，采取的措施：*****。根据评分标准，该指标扣5.34分，得4.66分。。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）实施效益指标：
①对于“经济效益指标”：
本项目无该指标。
　 ②对于“社会效益指标”：
改善居民生活环境质量，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
提升公共服务能力情况，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
　　③对于“生态效益指标”：
本项目无该指标。
　　实施效益指标合计得10分。
　　（2）满意度指标：
　“受益对象满意度（%）”与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

受益对象满意度（%）”与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1．不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

六、有关建议

1.建议充分落实绩效目标管理政策要求，提升绩效目标与项目实施内容的匹配度：
一是建议项目实施单位单位严格落实《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕21号）文件关于绩效目标的管理要求：“预期目标要能清晰反映预算资金的预期产出和预期效果，并以相应的绩效指标予以细化和量化。”在确定项目绩效目标预期指标值时，可以依据或参考历史标准、行业标准、计划标准等绩效标准，尽可能符合项目实施内容，在设置绩效目标时充分进行调研工作，提升绩效指标设置的准确性和可衡量性。
二是建议项目实施单位通过组织行业专家团队或聘请第三方专业力量开展项目事前绩效目标的评估和审核工作，对项目绩效指标的相关性、明确性、可行性和合理性进行科学评估。加强对绩效指标值可衡量性的审核，对存在无法衡量指标的绩效目标应及时进行整改完善。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。
附件1：市政维护绿化费项目绩效评价指标体系及评分标准